会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 代码实现第一周总结 | 会议时间 | \_2018\_年\_5\_月\_27\_日 |
| 会议地点 | 理四223 | 记 录 人 | 冯一鸣 |
| 参会人员 | 冯一鸣，周德阳，何银超 | | |
| 会议时长 | 1小时 | | |
| 请假人员 | 无 | 迟到人员 | 无 |
| 1. 访谈开始： 2. 分配任务计划 3. 最后确定数据库字段，建立数据库，确定项目的功能和需求 4. 最后确定页面，完成html的文件的编写 5. 完成登陆，注册两个功能 | | | |
| 任务安排：   * + - 1. 何银超在5月21日到5月24日完成所有页面的修改       2. 周德阳实现注册时邮箱验证的功能       3. 冯一鸣实现登陆和注册功能 | | | |

